DOCUMENTAÇÃO DA SPRINT 2 – IPAWZ

1. Introdução

A Sprint 2 do projeto IPAWZ teve como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do sistema, avançando principalmente na construção das interfaces do sistema, estruturação do banco de dados, autenticação de usuários, funcionalidades relacionadas à adoção e elaboração dos testes.

Durante esta sprint, foram realizadas atividades de desenvolvimento, revisão, validação e documentação, utilizando o Trello para organização e acompanhamento das tarefas da equipe.

As atividades foram distribuídas entre as colunas “2026.2 - FEITO” e “2026.2 - TESTE”, de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada tarefa.

2. Atividades realizadas

2.1 Desenvolvimento das telas do sistema

Durante a Sprint 2, foram desenvolvidas diversas telas do front-end com base nos protótipos definidos para o projeto. Entre as principais telas desenvolvidas estão:

Tela inicial;

Tela Home;

Formulário de adoção;

Cadastro de pet;

Detalhes do pet para adoção;

Recuperação e alteração de senha;

Seleção de perfis de usuário;

Perfil de usuário e instituição;

Listagem de pets com filtros interativos.

A tela de listagem de pets também recebeu funcionalidades de interação, incluindo filtros para facilitar a busca pelos animais disponíveis para adoção.

Além da criação das telas, foram realizadas revisões relacionadas à navegação e acessibilidade visual, buscando manter uma experiência mais organizada e coerente para o usuário.

Também foi realizada a validação da responsividade dos protótipos e telas, verificando o comportamento das interfaces em diferentes tamanhos de tela.

2.2 Banco de dados

Outra parte importante da Sprint 2 foi o desenvolvimento da estrutura de banco de dados do projeto.

Foi realizada a criação do banco utilizando MySQL, juntamente com a definição das principais tabelas necessárias para o funcionamento do sistema.

Também foram trabalhadas as estruturas relacionadas aos dados dos usuários, pets e demais informações utilizadas pelas funcionalidades do projeto.

Essa etapa teve como objetivo fornecer a base necessária para a integração entre o sistema e seus dados.

2.3 Autenticação e usuários

A autenticação foi uma das principais funcionalidades trabalhadas durante a sprint.

Foram desenvolvidas atividades relacionadas a:

Implementação do login;

Implementação do logout;

Implementação do cadastro de usuários;

Implementação do cadastro de instituições;

Implementação das validações do cadastro;

Documentação das regras de autenticação;

Validação do fluxo de cadastro e login no protótipo.

Também foi realizada a configuração das dependências necessárias para o funcionamento do back-end e iniciada a configuração da integração com o GitHub e o back-end.

Essas atividades tiveram como objetivo estruturar o acesso ao sistema e diferenciar os diferentes perfis de usuários previstos no projeto.

2.4 Funcionalidades de adoção

As funcionalidades relacionadas ao processo de adoção também tiveram avanço durante a Sprint 2.

Foram desenvolvidas telas relacionadas ao formulário de adoção, detalhes dos pets e listagem dos animais disponíveis.

Além disso, foram criados casos de teste específicos para o processo de adoção e iniciada a validação do fluxo completo da adoção, buscando verificar se as etapas previstas para o processo estão funcionando de maneira adequada.

2.5 Casos de teste e plano de testes

Durante a sprint, a equipe também iniciou uma etapa mais estruturada de testes do sistema.

Foram criados casos de teste para diferentes funcionalidades, incluindo:

Autenticação;

Adoção;

Voluntariado;

Doações.

Também foi trabalhada a finalização do plano de testes, com o objetivo de organizar os cenários que deverão ser utilizados para verificar o funcionamento do sistema.

Essa etapa é importante para identificar possíveis erros antes da finalização do projeto e garantir que as principais funcionalidades atendam ao comportamento esperado.

3. Atividades em teste

Algumas atividades da sprint foram direcionadas para a coluna “2026.2 - TESTE”, indicando funcionalidades que estavam em processo de validação ou implementação.

Implementação do login;

Validação do fluxo de cadastro e login;

Finalização do plano de testes;

Casos de teste de voluntariado;

Casos de teste de doações;

Implementação do cadastro de usuário;

Validação do fluxo completo da adoção;

Configuração da integração GitHub/Back-end;

Implementação das validações de cadastro;

Implementação do logout;

Documentação das regras de autenticação;

Implementação do cadastro de instituições;

Configuração das dependências do back-end.

Essas tarefas representam a continuidade do desenvolvimento do sistema e deverão passar pelas próximas etapas de validação e integração.

4. Resultados da Sprint 2

Ao longo da Sprint 2, o projeto apresentou avanços principalmente em três áreas: interface, estrutura do sistema e testes.

No front-end, foram desenvolvidas diversas telas previstas no projeto e adicionadas interações, como os filtros da listagem de pets. No banco de dados, foi criada a estrutura inicial necessária para armazenar e organizar as informações do sistema.

Também foram iniciadas funcionalidades fundamentais para o funcionamento da aplicação, como cadastro, login, logout e diferenciação entre perfis de usuários e instituições.

A criação dos casos de teste permitiu iniciar uma etapa mais organizada de validação das funcionalidades, principalmente nos fluxos de autenticação, adoção, voluntariado e doações.

5. Pendências e continuidade

Apesar dos avanços realizados, algumas funcionalidades ainda se encontram em fase de teste, validação ou integração.

Entre os principais pontos para continuidade estão a conclusão dos fluxos de autenticação, a integração entre front-end, back-end e banco de dados, a validação completa do processo de adoção e a execução dos casos de teste planejados.

Essas atividades deverão ser retomadas nas próximas etapas do projeto para garantir que as funcionalidades desenvolvidas estejam funcionando de forma integrada.

6. Considerações finais

A Sprint 2 foi importante para transformar parte dos protótipos e planejamentos realizados anteriormente em funcionalidades mais próximas da aplicação final.

Além da evolução visual do sistema, a equipe avançou na estrutura do banco de dados, autenticação, cadastro de usuários e instituições, funcionalidades de adoção e planejamento dos testes.

Dessa forma, a sprint contribuiu para aproximar o projeto IPAWZ de uma versão funcional, deixando como próximos passos a continuidade das integrações, validações e testes das funcionalidades desenvolvidas.